PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

PGC_V1.0

Contratada: IBROWSE Consultoria & Informática LTDA

No Contrato: 210/2021 - Adesão à Ata de Registro de Preços do PE nº 006/2020

| Contratada | IBROWSE Consultoria & Informática LTDA | Contrato n°: | 210/2021 Adesão à Ata de Registro de Preços do PE nº 006/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratante/Requisitante | Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação – AGETEC |  |  |
| Gestor | Edinei Gonçalves Lemes |  |  |
| Fiscal Técnico | Patrícia Nogueira Gomez |  |  |
| Fiscal Técnico | David Alves da Silva |  |  |
| Preposto | Luciana Nogueira |  |  |
| Objeto do Contrato: | Prestação de serviços técnicos, sob demanda, para projeto, sustentação, documentação e transferência de tecnologia de sistemas de informação na modalidade de Fábrica de Software. |  |  |

- GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES - Objetivo O gerenciamento das comunicações visa garantir o processo de geração, distribuição e armazenamento de todas as informações relativas ao projeto, de forma acurada e consistente, por meios apropriados e no momento certo, para todas as partes interessadas do projeto. - PROCEDIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO - Os procedimentos derivados da comunicação deverão seguir os procedimentos adotados pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA. E, terá como principais objetivos: - Manter todas as partes interessadas conectadas, independente dos interesses, com a finalidade de atender aos objetivos do projeto; - Disseminar informações necessárias e/ou críticas entre as partes interessadas visando uma comunicação do projeto bem-sucedida; - Garantir e manter durante todo o projeto a geração, disseminação, armazenamento, recuperação e descarte das informações/documentos; - Garantir que as informações cheguem com sucesso até as partes interessadas. - Relatório de Desempenho / Status Report O Relatório de Desempenho do projeto pode ser apresentado através de um documento ou através de uma reunião com apresentação em .ppt, demonstrando as informações mais importantes às partes interessadas sobre o projeto. Objetivo principal do Relatório de Desempenho/Status Report: - Informação: Nivelar informações sobre o projeto. Podendo incluir: - Indicadores de prazo, custo, escopo; - Ações realizadas no período do Status Report; - Ações em andamento; - Demandas a serem concluídas no próximo período; - Demandas a serem iniciadas no próximo período; - Tomada de decisões: Resolução de questões que impactaram ou que há possibilidade de impacto no projeto. Podendo incluir: - Ações, alternativas e pontos de atenção. - Possíveis anexos ao Status Report: - Ações corretivas para problemas esperados e/ou atividades em atraso; - Registro de Questões; - Entre outros. - Gerenciamento das questões do projeto O gerente de contrato deverá registrar as questões e problemas ocorridos no projeto no registro das questões, possibilitando o um monitoramento baseado na urgência e no impacto. Para cada questão, deve-se: - Identificar pessoas envolvidas e opções de resolução; - Selecionar a melhor opção; - Detalhar as ações de resolução e identificar responsável e data de finalização - Verificar a eficácia das ações; - Estabelecer e manter bons relacionamentos entre as diversas partes interessadas. - REUNIÕES DO PROJETO É fundamental que as reuniões pertencentes ao projeto, sejam planejadas, executadas e monitoradas para uma comunicação bem-sucedida do projeto. Por tanto, os organizadores deverão seguir os seguintes passos: - Antes das reuniões: - Definir a pauta a ser abordada durante a reunião; - Identificar os participantes apropriados por tipo de assunto de pauta e realizar a convocação dos mesmos; - Identificar e preparar as informações para serem apresentadas na reunião. - Durante a reunião - Definir quem irá conduzir os pontos de pauta e os critérios para tomada de decisão das questões; - Identificar e documentar as decisões e ações, bem como, definir os responsáveis e prazos de cada ponto de pauta discutido. - Após a reunião - Preparar ata de reunião; - Enviar ata de reunião e solicitar o aceite das partes interessadas que participaram da reunião; - O gerente de contrato e/ou preposto do projeto da CONTRATADA deve receber o aceite dos participantes via e-mail no qual o remetente informará se está ou não de acordo com o conteúdo; - E caso do não aceite do conteúdo da ata de reunião por alguma parte interessada, o mesmo deverá enviar um e-mail com cópia para todos os participantes solicitando a inclusão, retirada e/ou ajuste de algum item constante na ata de reunião. - Caso as reuniões sejam realizadas via videoconferência, se certificar dos seguintes itens: - Instruir de forma clara aos participantes convidados os procedimentos e pré-requisitos de acesso ao ambiente onde acontecerá a reunião; - Realizar os devidos testes antes do início da reunião e solicitar que os participantes também realizem os devidos testes; - Verificar com todos os participantes da reunião se os mesmos possuem os requisitos necessários para acessar e usufruir da reunião sem ruídos de comunicação. - DIRETRIZES GERAIS SOBRE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA - Comunicação interna A comunicação interna de uma instituição engloba todas as práticas e processos comunicativos com o seu público interno, compreende os procedimentos comunicacionais que ocorrem na organização. Apoiando-se em ideais administrativos, “visa proporcionar meios de promover maior integração dentro da organização mediante o diálogo, a troca de informações, experiências e a participação de todos os níveis” (SCROFERNEKER, 2006, p. 47). As boas práticas para compor a execução do plano de comunicação que incluirá, mas não se limitará às seguintes ações de comunicação sobre o projeto: - Divulgação na intranet da organização dos projetos demandados e em desenvolvimento pela CONTRATADA; - A utilização de newsletter nas campanhas internas de divulgação dos projetos em construções e/ou finalizados com indicadores sobre ganhos com o seu uso; - Pesquisa de satisfação para colher informações sobre a imagem que a CONTRATANTE está construindo mediante os demandantes e usuários fim com as entregas dos projetos; - Participação dos colaboradores da CONTRATANTE na criação de campanhas internas de divulgação dos projetos desenvolvidos (uso de imagem pessoal, depoimentos etc); - Disseminar a ideia de que todos são capazes de superar as possíveis dificuldades durante a mudança cultural (substituir o uso do papel ou outros meios, pelo o uso de um novo software); - Comunicação externa A comunicação externa envolve ações de divulgação sobre a experiência de uso do novo software na área demandante e os ganhos obtidos pelos usuários no seu uso. Essa divulgação é importante para promover uma boa visibilidade da CONTRATANTE e as áreas demandantes, uma vez que tornará conhecida a iniciativa de modernização e melhoria da gestão pública. - Informações adicionais O gerente de contrato e/ou preposto do projeto da CONTRATADA deverá designar ou acumular a função de coordenador de comunicações, que ficará responsável por: Manter repositório em meio eletrônico dos documentos produzidos pelo projeto e armazenado em estrutura segura disponibilizada pela CONTRATANTE e com acesso de leitura e escrita por parte dos colaboradores da CONTRATADA. Como o repositório de informações do projeto será disponibilizado dentro da estrutura da CONTRATANTE, entende-se que a manutenção, segurança e backup do repositório é de responsabilidade da mesma. - EVENTOS DE COMUNICAÇÃO – Matriz RACI Parte Interessada; What? Qual propósito; Who? (R) Quem é o responsável; Who? (A) Quem aprova; Who? (C) Quem é consultado; Who? (I) Quem é informado; What? Qual frequência; What? Qual ferramenta. Gestor e fiscal do contrato AGETEC-MS; Inform. Status; Preposto; Ger. Cont. IBROWSE; PO e Time Desenv.; Diretor Tecnol. e Comercial IBROWSE; Mensal; Reuniões, RTA. Gestor e fiscal do contrato AGETEC-MS; Abrir OS; Preposto; Ger. Cont. IBROWSE; PO e Time Desenv.; Diretor Tecnol. e Comercial IBROWSE; Mensal / Por projeto; E-mail. Gerente Contrato. e Diretor Tecnologia IBROWSE; OS aberta; Fiscal do contrato- AGETEC-MS; Gestor do contrato AGETEC-MS; Equipe Técnica AGETEC-MS; Gestor do contrato AGETEC-MS; Mensal / Por projeto; Sistema Gestão OS. Preposto, PO, Time Desenvolvedor IBROWSE; Inform. Requisitos; Demandante; Equipe Técnica AGETEC-MS; Fiscal do contrato AGETEC-MS; Gestor do contrato AGETEC-MS; Mensal / Por projeto; E-mail, Doc. Técnica. Preposto, Gerente Contrato IBROWSE; Homolog. Requisitos; Demandante; Equipe Técnica AGETEC-MS; Fiscal do contrato AGETEC-MS; Gestor do contrato AGETEC-MS; Mensal / Por projeto; Sistema Gestão OS.

- CIÊNCIA

| FISCAIS DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| Gestor do Contrato | Fiscal do Contrato |
| ______________________________ Edinei Gonçalves Lemes Diretor Adjunto | ______________________________ Patrícia Nogueira Gomez Diretora de Desenvolvimento e Gestão de Sistema |
| CONTRATADA |  |
| _________________________________ Luciana Nogueira Gerente de Contratos/Preposta |  |

Campo Grande - MS, 04 de outubro de 2021.